Sprint Planning – RHManager Haïti

Sprint 1 – Backlog  
Durée : 2 semaines

User Stories sélectionnées selon la priorité MoSCoW :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numéro** | **User Story** | **Priorité** | **Points d’histoire** |
| 1 | Connexion/inscription sécurisée des utilisateurs | M | 5 |
| 2 | Création et modification du profil utilisateur | M | 5 |
| 3 | Moteur de recherche d’offres d’emploi | M | 8 |
| 4 | Système de candidature avec suivi | M | 5 |
| 5 | Système de notification personnalisée | S | 3 |
| 6 | Certification des compétences | C | 8 |
| 7 | Tableau de bord administrateur | M | 5 |
| 8 | Gestion des offres d’emploi côté recruteur | M | 5 |
| 9 | Système de messagerie interne | S | 8 |
| 10 | Filtrage et modération des contenus | C | 5 |
| 11 | Certification des compétences (complément) | C | 8 |

User Story 1 : Connexion/Inscription des utilisateurs

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir créer un compte ou me connecter de façon sécurisée afin d’accéder à mes fonctionnalités personnelles.

Items de Backlog :

* Système d’inscription
* Système de connexion
* Récupération de mot de passe
* Authentification via email ou comptes sociaux

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création de la base de données utilisateur | Dév Back | N/A |
| Implémentation du formulaire d’inscription | Dév Front | N/A |
| Connexion sécurisée avec hachage de mot de passe | Dév Full Stack | N/A |
| Intégration des API sociales (Google, Facebook) | Dév Full Stack | N/A |
| Interface UI/UX d’inscription/connexion | UI/UX Designer | N/A |
| Réinitialisation de mot de passe par email | Dév Full Stack | N/A |
| Validation d’email et mot de passe fort | Dév Full Stack | N/A |

User Story 2 : Gestion du profil utilisateur

En tant qu’utilisateur, je veux gérer mon profil (CV, compétences, documents) afin d’attirer les recruteurs.

Items de Backlog :

* Visualisation/modification du profil
* Téléversement de documents
* Ajout/édition des compétences et expériences
* Gestion de la confidentialité du profil

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création des tables profil\_utilisateur, documents | Dév Back | N/A |
| Formulaire de profil complet (CV, compétences) | Dév Front | N/A |
| Téléversement de fichiers sécurisés | Dév Full Stack | N/A |
| UI/UX pour la gestion de profil | UI/UX Designer | N/A |
| Module d’édition des expériences | Dév Front | N/A |
| Filtrage de visibilité des sections du profil | Dév Full Stack | N/A |

User Story 3 : Moteur de recherche d’offres d’emploi

En tant qu’utilisateur, je veux rechercher des offres selon mes critères afin de postuler efficacement.

Items de Backlog :

* Saisie des mots-clés
* Filtres avancés (secteur, localisation, type de contrat)
* Enregistrement des recherches
* Affichage des résultats pertinents

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création de la table offre\_emploi | Dév Back | N/A |
| Indexation des champs de recherche | Dév Back | N/A |
| Recherche dynamique avec filtres | Dév Front | N/A |
| Enregistrement/reprise de recherches | Dév Full Stack | N/A |
| UI/UX du moteur de recherche | UI/UX Designer | N/A |
| Pagination ou chargement infini des résultats | Dév Front | N/A |

User Story 4 : Système de candidature avec suivi

En tant que candidat, je veux postuler à une offre et suivre mes candidatures.

Items de Backlog :

* Postulation avec CV et lettre de motivation
* Suivi des candidatures
* Postulation multiple
* Affichage des statuts de candidature

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création de la table candidature | Dév Back | N/A |
| Lien entre utilisateur et offre | Dév Back | N/A |
| Postulation en un clic avec documents | Dév Front | N/A |
| Tableau de bord des candidatures | Dév Front | N/A |
| UI/UX du tableau de suivi | UI/UX Designer | N/A |
| Système de mise à jour automatique du statut | Dév Full Stack | N/A |

User Story 5 : Système de notification personnalisée

En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des alertes pour les offres et changements de statut afin de rester informé rapidement.

Items de Backlog :

* Notifications par email
* Notifications dans l’application
* Rappels pour compléter le profil ou postuler

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création de la table notifications | Dév Back | N/A |
| Déclenchement automatique d’emails en fonction d’événements | Dév Full Stack | N/A |
| Interface de gestion des préférences de notifications | Dév Front | N/A |
| Design UI/UX des messages et alertes | UI/UX Designer | N/A |

User Story 6 : Certification des compétences

En tant qu’utilisateur, je veux faire certifier mes compétences afin d’améliorer la crédibilité de mon profil.

Items de Backlog :

* Tests internes de certification
* Téléversement de documents de preuve
* Validation par des institutions partenaires

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création des tables certifications, tests\_certification | Dév Back | N/A |
| Intégration d’un module de passage de tests | Dév Full Stack | N/A |
| Upload sécurisé de documents de certification | Dév Front | N/A |
| Interface UI/UX des résultats et certificats | UI/UX Designer | N/A |
| Workflow de validation externe avec statut | Dév Full Stack | N/A |

User Story 7 : Tableau de bord administrateur

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir visualiser des statistiques clés et gérer les comptes utilisateurs afin d’avoir une vue globale sur l’activité de la plateforme.

Items de Backlog :

* Affichage des statistiques (inscriptions, candidatures, offres)
* Gestion des comptes utilisateurs (activation, suppression)
* Visualisation des alertes ou abus signalés

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création des tableaux de données statistiques | Dév Back | N/A |
| Interface de gestion des utilisateurs | Dév Front | N/A |
| UI/UX du tableau de bord admin | UI/UX Designer | N/A |
| Implémentation des filtres et tri | Dév Front | N/A |

User Story 8 : Gestion des offres d’emploi côté recruteur

En tant que recruteur, je veux pouvoir publier, modifier ou retirer mes offres afin de gérer efficacement mes besoins en recrutement.

Items de Backlog :

* Formulaire de publication d’offre
* Historique et mise à jour des offres publiées
* Archivage automatique des offres expirées

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création de la table offre\_recruteur | Dév Back | N/A |
| Interface de création/modification d’une offre | Dév Front | N/A |
| UI/UX du panneau de gestion des offres | UI/UX Designer | N/A |
| Script d’archivage automatique | Dév Full Stack | N/A |

User Story 9 : Système de messagerie interne

En tant qu’utilisateur, je veux échanger avec les recruteurs via une messagerie interne sécurisée afin de discuter des opportunités.

Items de Backlog :

* Module de messagerie (envoi/réception)
* Notifications en cas de nouveau message
* Interface de gestion des conversations

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création des tables messages, conversations | Dév Back | N/A |
| Interface de messagerie (inbox/réponse) | Dév Front | N/A |
| Notifications liées aux nouveaux messages | Dév Full Stack | N/A |
| UI/UX du module de messagerie | UI/UX Designer | N/A |

User Story 10 : Filtrage et modération des contenus

En tant qu’administrateur, je veux pouvoir modérer les profils et contenus signalés afin de garantir la qualité et la sécurité de la plateforme.

Items de Backlog :

* Signalement de contenu/profil
* Tableau de bord de modération
* Blocage/suppression de comptes ou contenus

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Intégration d’un bouton de signalement | Dév Front | N/A |
| Création d’un tableau de suivi des signalements | Dév Back | N/A |
| UI/UX du module de modération | UI/UX Designer | N/A |
| Système de restriction/suppression automatique | Dév Full Stack | N/A |

User Story 11 : Certification des compétences (complément)

En tant qu’utilisateur, je veux faire certifier mes compétences afin d’améliorer la crédibilité de mon profil.

Items de Backlog :

* Tests internes de certification
* Téléversement de documents de preuve
* Validation par des institutions partenaires

Tâches à réaliser :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Poste** | **Membre assigné** |
| Création des tables certifications, tests\_certification | Dév Back | N/A |
| Intégration d’un module de passage de tests | Dév Full Stack | N/A |
| Upload sécurisé de documents de certification | Dév Front | N/A |
| Interface UI/UX des résultats et certificats | UI/UX Designer | N/A |
| Workflow de validation externe avec statut | Dév Full Stack | N/A |